Информация по проведению

капитального ремонта жилого фонда  2013 года

по региональной адресной программе и

за счет сбора собственников

по ООО «УК «Жилищник»

В жилом фонде  обслуживающим ООО «УК «Жилищник» 196 домов.

Проведены собрания собственников по выбору способа ремонта на 196 домах.

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»,

постановлением администрации города Кемерово от 09.04.2012  №388 «О порядке предоставления субсидий на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов», постановлением администрации города Кемерово от 26.04.2013  №1324 «Об утверждении муниципальной адресной программы капитального ремонта многоквартирных домов», с изменениями от 28.11.13 №3582 выполнен ремонт крыш по следующим адресам:

| Всего объектов | Сметная стоимость, тыс.руб. | Средства фонда, тыс.руб. | Средства обл. бюджета, тыс.руб. | Средства гор. бюджета, тыс. руб. | Средства собствен ников, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ленина 128а | 2 819,80 | 947,70 | 1 014,36 | 434,77 | 422,97 |
| Строителей 15 | 2 803,85 | 942,34 | 1 008,62 | 432,31 | 420,58 |
| Пр.Ленин-градский 13а | 2 664,79 | 895,61 | 958,60 | 410,87 | 399,72 |
| Итого: | 8 288,44 | 2 785,65 | 2 981,58 | 1 277,95 | 1 243,27 |

По постановлению администрации города Кемерово от 17.05.2013  №1454 «О выделении средств на выполнение работ по капитальному ремонту элементов общего имущества многоквартирных домов»   установлены детские площадки и уличные тренажеры по следующим адресам:

- ул.Марковцева 24 – детская площадка на сумму 191 562,24 р. в т.ч. за счет средств собственников – 9 206,00р.,

за счет средств муниципальных жилых помещений – 372,00 р.

- пр.Ленинградский 38 – детская площадка на сумму 402 484,50 р.      и уличные тренажеры  на сумму 249 890,00 р., в т.ч.

за счет средств собственников – 30 953,00 р.,

за счет средств муниципальных жилых помещений – 1 666,00 р.

Согласно постановления администрации города Кемерово от 03.09.2013  №2716 «О выделении средств на выполнение работ по капитальному ремонту элементов общего имущества (дворовые территории) многоквартирных домов» в программу ремонта дворовых территорий с устройством парковок были включены следующие адреса:

| Всего объектов | Сметная стоимость, тыс.руб. | Субсидия, тыс.руб. | Средства собственников, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Бр.Строителей 11 | 1 899,74 | 1 614,77 | 284,96 |
| Пр.Октябрьский 66а | 1 605,25 | 1 364,47 | 240,79 |
| Пр.Октябрьский 64а | 1 833,78 | 1 558,71 | 275,07 |
| Пр.Октябрьский 64-66 | 627,95 | 533,76 | 94,19 |
| Всего: | 5 966,72 | 5 071,71 | 895,00 |

Работы выполнены по бр.Строителей 11, пр.Октябрьский 66а

Работы не выполнялись из-за отсутствия подрядной организации: пр.Октябрьский 66, 64, 64а.

Так же по городской программе с привлечением безвозмездных субсидий, выполнены работы по благоустройству придомовых территорий с устройством парковок по следующим адресам:

- бр.Строителей 7

- пр.Московский 13а

- пр.Московский 17

- пр.Октябрьский 68

- пр.Ленина 141

- пр.Ленинградский 21

- пр.Ленинградский 21б

- пр.Ленинградский 23б

- пр.Ленинградский 25

10.пр.Ленинградский 36

11.пр.Ленинградский 36б

12.пр.Ленинградский 38

13.пр.Комсомольский 53а

На 180 объектах собственниками было выбрано 210 видов ремонта. Капитальный ремонт проводится за счет средств собственников и доли муниципальной собственности.

На 10-ти домах собственники приняли решение о переносе средств 2013г на 2014 год, по адресам:

Пр.Ленина 141а                                  пр.Московский 23б

Пр.Ленинградский 27,                       пр.Октябрьский 52а

Пр.Ленинградский 27а                      пр.Октябрьский 58

пр.Ленинградский 23б                       пр.Ленинградский 38

Бр.Строителей 26б                             Бр.Строителей 26/2

На 6-ти домах собственники не определились с видом ремонта и не приняли решение:

Пр.Ленина 139а                                  пр.Ленина 139б

Пр.Ленина 139в                                  Пр.Ленинградский 21г

пр.Ленинградский 25                         пр.Октябрьский 62

на 1.12.2013г .

Начисление по капитальному ремонту – 42 466,8 т.р.

Собрано  – 39 274,4 т.р.

Выполнено работ на сумму – 49 911,0  т.р.

Отчитались в МБУ «Жилкомцентр» на сумму 40 762,8 т.р.

Перечислено из МП г. Кемерово «РИЦ» – 36 534,2 т.р.

Субсидия городского бюджета – 2 086,7 т.р. (не оплачено)

Оплачено подрядчикам – 31 016,2 т.р.

За одиннадцать месяцев 2013 год выполнен ремонт на 163 домах,     (193 видов ремонта), в работе 13 объектов, в том числе:

1. Ремонт кровли

При плане 12 объектов, выполнен на 12;

2. Ремонт м/швов

При плане 14 объектов, выполнено на 14 объектах;

3. Сантехника

При плане 33 объекта, выполнено на 28, в работе 5 объектов;

4. Общестроительные работы

При плане 43 объектов, выполнено на 38 объектах, в работе 4;

5. Ремонт системы  отопления

При плане 51 объект,  выполнено на  49 объектах, 2 в работе;

6.Установлены пункты учета тепла в 2013г на 22 домах, 2 объекта в работе (пр.Ленина 118а, пр.Ленинградский 21)

Всего по жилому фонду из 196 домов установлено на 186. (95%)

Переданы для установки в РСО - 8 домов, из-за отказа жителей и недостаточности средств:

- пр.Московский 13а

- пр.Октябрьский 69а

- бр.Строителей 11

- бр.Строителей 26

- бр.Строителей 26а

- пр.Ленинградский 36

- пр.Ленинградский 38а

- бр.Строителей 36

7. Благоустройство

По плану  13 объектов, выполнено на 13 объектах;

8. Ремонт балконных плит, балконных козырьков.

При плане 6 объектов, выполнено на 6;

9. Замена подъездных козырьков.

При плане 3 объекта, выполнено на 3-х.

10. Электромонтажные работы

При плане 3 объект, выполнено 3.

11. Лифтовое оборудование

При плане 5 объектов,  выполнено на  5 объекте.